Република Србија

OШ Свети Сава

Број: 840

Датум: 28.06.2016.год.

Суботинац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РАДОВИ- ЗАМЕНА СТАРЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ НОВОМ ПВЦ СТОЛАРИЈОМ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У МОЗГОВУ

ЈНМВ бр. 4/2016

јун  2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке Број: 779 од 23.06.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Број: 780 од 23.06.2016. године сачињена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈНМВ - Радови- Замена старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојеном одељењу у Мозгову

4/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Предмер и предрачун радова | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| V | Упутство понуђачима како да се сачини понуда | 16 |
| VI | Образац понуде | 22 |
| VII | Модел уговора | 26 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 29 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 30 |

Конкурсна документација садржи укупно 30 странa.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

OШ Свети Сава

Адреса: Суботинац, улица Рударска бб, 18227 Суботинац

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

3. Предмет јавне набавке

- Предмет јавне набавке мале вредности број 4/2016 су Радови- Замена старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојеном одељењу у Мозгову

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт:

Лице за контакт: Сања Ганић - секретар

Електронска пошта: os_subotinac@mts.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 4/2016 су Радови- Замена старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојеном одељењу у Мозгову

2. Назив и ознака из општег речника набавки

44220000 грађевинска столарија

3. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

III ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

| Р.бр. (1) | Опис предмета набавке (2) | Јед.мере. (3) | Количина (4) | Цена по јед.мере без ПДВ-а (5) | Укупно без ПДВ-а (6=4х5) | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У ПРИЗЕМЉУ - Демонтажа постојећих дрвених прозора са футерима и светларника, складиштење на место које одреди инвеститор. Радове изводити пажљиво како не би дошло до оштећења фасаде и ивица зидова. дим. 120/200цм /озн.бр.6/ | ком | 16 |  |  |  |
| 2. | Демонтажа постојећих дрвених прозора са футерима и светларника, складиштење на место које одреди инвеститор. Радове изводити пажљиво како не би дошло до оштећења фасаде и ивица зидова. дим. 134/136цм /озн.бр.4/ | ком | 3 |  |  |  |
| 3. | Израда и монтажа прозора и светларника од петокоморних ПВЦ профила са поцинкованим челичним ојачањем у крилу, застакљеним термопан стаклом 4+16+4мм. дим. 120/200цм /озн.бр.6/ | ком | 16 |  |  |  |
| 4. | Израда и монтажа прозора и светларника од петокоморних ПВЦ профила са поцинкованим челичним ојачањем у крилу, застакљеним термопан стаклом 4+16+4мм. дим. 134/136цм /озн.бр.4/ | ком | 3 |  |  |  |
| 5. | Обрада шпалетни око прозора продужним малтером са уградњом алуминијумске лајсне са рабиц мрежом. Прозоре заштитити од оштећења. Дебљина зида на коме се обрађују шпалетне је 65,0цм. | м1 | 102,4 |  |  |  |
| 6. | Обрада шпалетни око светларника продужним малтером са уградњом алуминијумске лајсне са рабиц мрежом. Прозоре заштитити од оштећења. Дебљина зида на коме се обрађују шпалетне је 30,0цм. | м1 | 16,2 |  |  |  |
| 7. | Завршна обрада шпалетни око прозора глет масом у два слоја са шмирглањем и бојење полудисперзивном бојом, у тону са постојећом, у зависности од просторије. Прозоре заштитити од оштећења. | м1 | 118,6 |  |  |  |
| 8. | Израда и монтажа солбанака од поцинкованог лима д=0.55мм РШ 45цм. Обрачун по м1 . Позицијом је обухваћено и силиконирање спојева. | м1 | 25 |  |  |  |
| 9. | Набавка и уградња парапетних дасака од ПВЦ профила ширине од 15-20цм у зависности од дебљине зида на коме се монтира. Дужина парапетне даске је дужине прозора. | м1 | 24 |  |  |  |
| 10. | ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА СПРАТУ- Демонтажа постојећих дрвених прозора са футерима и светларника, складиштење на место које одреди инвеститор. Радове изводити пажљиво како не би дошло до оштећења фасаде и ивица зидова. дим. 100/200цм /озн.бр.8/ | ком | 16 |  |  |  |
| 11. | Демонтажа постојећих дрвених прозора са футерима и светларника, складиштење на место које одреди инвеститор. Радове изводити пажљиво како не би дошло до оштећења фасаде и ивица зидова дим. 134/213цм /озн.бр.9/ | ком | 2 |  |  |  |
| 12 | Демонтажа постојећих дрвених прозора са футерима и светларника, складиштење на место које одреди инвеститор. Радове изводити пажљиво како не би дошло до оштећења фасаде и ивица зидова дим. 98/116цм /озн.бр.10/ | ком | 2 |  |  |  |
| 13 | Демонтажа постојећих дрвених прозора са футерима и светларника, складиштење на место које одреди инвеститор. Радове изводити пажљиво како не би дошло до оштећења фасаде и ивица зидова дим. 116/98цм /озн.бр.11/ | ком | 3 |  |  |  |
| 14 | Израда и монтажа прозора и светларника од петокоморних ПВЦ профила са поцинкованим челичним ојачањем у крилу застакљеним термопан стаклом 4+16+4мм. дим. 100/200цм /озн.бр.8/ | ком | 16 |  |  |  |
| 15 | Израда и монтажа прозора и светларника од петокоморних ПВЦ профила са поцинкованим челичним ојачањем у крилу застакљеним термопан стаклом 4+16+4мм. дим. 134/213цм /озн.бр.9/ | ком | 2 |  |  |  |
| 16 | Израда и монтажа прозора и светларника од петокоморних ПВЦ профила са поцинкованим челичним ојачањем у крилу застакљеним термопан стаклом 4+16+4мм. дим. 98/116цм /озн.бр.10/ | ком | 2 |  |  |  |
| 17 | Израда и монтажа прозора и светларника од петокоморних ПВЦ профила са поцинкованим челичним ојачањем у крилу застакљеним термопан стаклом 4+16+4мм. дим. 116/98цм /озн.бр.11/ | ком | 3 |  |  |  |
| 18 | Обрада шпалетни око прозора продужним малтером са уградњом алуминијумске лајсне са рабиц мрежом. Прозоре заштитити од оштећења. Дебљина зида на коме се обрађују шпалетне је 65,0цм. | м1 | 96 |  |  |  |
| 19 | Обрада шпалетни око прозора продужним малтером са уградњом алуминијумске лајсне са рабиц мрежом. Прозоре заштитити од оштећења. Дебљина зида на коме се обрађују шпалетне је 30,0цм. | м1 | 29 |  |  |  |
| 20 | Завршна обрада шпалетни око прозора глет масом , шмирглање и бојење у тону са постојећом бојом у зависности од просторије. Прозоре заштитити од оштећења. | м1 | 125 |  |  |  |
| 21 | Израда и монтажа солбанака од поцинкованог лима д=0.55мм РШ 45цм. Обрачун по м1 . Позицијом је обухваћено и силиконирање спојева. | м1 | 26 |  |  |  |
| 22 | Набавка и уградња парапетних дасака од ПВЦ профила ширине од 15-20цм у зависности од дебљине зида на коме се монтира. Дужина парапетне даске је дужине прозора. | м1 | 25 |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ ___ % |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |  |

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

Доказ:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија  да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Доказ:

Попуњена Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Услов: Да располаже довољним кадровским капацитетом:

Да понуђач  има   одговорног извођача радова са  лиценцом  800, који  може  да  буде у сталном  радном односу  код  понуђача или да буду ангажован  уговором   о  делу,  уговором о привременим  и повременим пословима, уговором о допунском раду и други Законом о раду предвиђен начин.

Доказ: Фотокопије    М-А   обрасца   за   стално   запослене   раднике,  фотокопија   уговора о   привременим   и   повременим   пословима  или фотокопија   уговора о допунском раду,  у  зависности  од  облика ангажовања, фотокопија  лиценце   са  потврдом   важности исте   на   дан подношења понуде.

Овај доказ, односно услов понуђач треба да испуни самостално у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, док  код заједничког наступа 	у групи понуђача,  услов испуњавају кумулативно сви учесници.

Испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тачка 1 – 4 и члана 76.  Закона, за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке.

Испуњеност услова да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да подносе доказе о испуњености обавезних услова из чл.  75. ст. 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 	страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником 	или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата 	по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 	одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 	тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.и 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_______________________________________________________________у поступку јавне набавке мале вредности радова - Замена старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојеном одељењу у Мозгову, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом.

Место:_____________                                                                  Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________________________

у поступку јавне набавке мале вредности радова - Замена старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојеном одељењу у Мозгову, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________________________________________у поступку јавне набавке мале вредности радова - Замена старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојеном одељењу у Мозгову поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                                  Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

OШ Свети Сава, Суботинац, улица Рударска бб, 18227 Суботинац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности - радова - Замена старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојеном одељењу у Мозгову - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.07.2016. године до 11 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум пријема понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и печатиран образац понуде;

- Уредно попуњен предмер и предрачун

- Попуњен, потписан и печатиран модел Уговора;

- Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о независној понуди;

- Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона

- Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

3. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

4.  Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.  Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ Свети Сава, ул. Рударска бб, 18227 Суботинац, са назнаком:

,,Измена понуде за јавну набавку мале вредности - радова - Замена старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојеном одељењу у Мозгову - НЕ ОТВАРАТИ“,

или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - радова - Замена старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојеном одељењу у Мозгову - НЕ ОТВАРАТИ“,

или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - радова - Замена старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојеном одељењу у Мозгову - НЕ ОТВАРАТИ“,

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности - радова - Замена старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојеном одељењу у Мозгову - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2.  Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Носилац посла је дужан да:

1.  На Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача;

2.  За сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова у складу са чланом 80. Закона.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. Начин и услови плаћања, друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Рок за плаћање је 15  дана  од дана испостављања рачуна за извршене радове.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,  заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства надлежног за финансије.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству надлежном за послове пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству надлежном за питања  рада, запошљавања, борачка и социјална питања.

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: OШ Свети Сава, Суботинац, улица Рударска бб, 18227 Суботинац или путем електронске поште на os_subotinac@mts.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуаално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатне информације или појашњења конкурсне документације“

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (у складу са чланом 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

15. Врста критеријума за доделу уговора

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума на основу којих ће се извршити рангирање су:

- понуђена цена ..................................... 60 пондера

- рок за извршење радова .......................40 пондера

- Понуђена цена

Понуда са најнижом ценом добиће максималан број пондера – 60. Бодовање понуђене цене ће се вршити према односу најниже понуђене цене и цене из сваке понуде. Број пондера за укупну цену радова из понуда осталих понуђача израчунаће се према формули:

најнижа понуђена цена х 60 (максимални број пондера)

____________________________________________________

цена из понуде која се рангира

- Рок за извршење радова

Понуда са најкраћим роком извршења радова добиће максималан број пондера -  40 пондера. Бодовање рока за извршење радова вршиће се према односу најкраћег понуђеног рока и рока из сваке понуде. Број пондера за рок извршења радова из понуда осталих понуђача израчунаваће се према формули:

најкраћи понуђени рок извршења радова х 40 (максимални број пондера)

________________________________________________________

рок за извршење радова из понуде која се рангира

16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права се доставља непосредно Наручиоцу, електронском поштом на: os_subotinac@mts.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: OШ Свети Сава, Суботинац, улица Рударска бб, 18227 Суботинац.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама 138 - 167. Закона.

19. Рок у којем ће бити закључен уговор

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр __________ од _______2016. године за јавну набавку мале вредности - Замена старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојеном одељењу у Мозгову

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ- ЗАМЕНА СТАРЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ НОВОМ ПВЦ СТОЛАРИЈОМ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У МОЗГОВУ

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок за извршење радова |  |

Датум                                                                                 Понуђач

М. П.

__________________________                                             _____________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОШ „СВЕТИ САВА“

Број:

Датум: С У Б О Т И Н А Ц

os_subotinac@mts.rs

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен дана ________., између

1. Основне школе „Свети Сава“ (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) коју заступа директор Иван Степановић сa једне стране,

Адреса: Суботинац, ул. Рударска бб, 18227 Суботинац

ПИБ: 100305021

Матични број: 07187513

Текући рачун: 840-1795660-43

и

2.  _______________________________________________________ (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ) кога заступа ____________________________________________________ са друге стране

Адреса: _____________________________________________________

ПИБ: ____________________

Матични број: ______________

Текући рачун: ___________________

Контакт телефон/факс: ________________

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на замени старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојеном одељењу у Мозгову у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности бр. 4/2016  од 23.06.2016. године, Конкурсном документацијом бр. 840 од 28.06.2016. године и прихваћеном понудом Извођача бр._________ од ____________.

Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове из члана 1. овог Уговора, а у свему према својој понуди бр. ________ од ____________.  Укупна цена понуде без ПДВ-а износи __________ РСД, а са обрачунатим ПДВ-ом  износи __________ РСД.

Цена обухвата вредност рада, материјала, услуга, трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове неопходних за извршење предметних радова.

Члан 3.

Рок за плаћање је 15  дана  од дана испостављања рачуна за извршене радове.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Члан 4.

Радове из члана 1. овог Уговора, Извођач је дужан да изврши у року од _____ дана од дана закључења Уговора.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за технички преглед, што Надзорни орган константује грађевинским дневником.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим и техничким прописима, предмером и предрачуном из конкурсне документације и овим уговором.

Извођач се обавезује :

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у року.

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова кориснику и Наручиоцу;

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа Надзорног органа радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан 6.

Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор над извршењем уговорних обавеза Извођача одређивањем Надзорног органа. Наручилац ће обавестити Извођача о одређеном Надзорном органу, у року од 7 дана од дана одређивања.

Члан 7.

Све измене, допуне као и раскид овог уговора могу се вршити у писаној форми уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 8.

Уколико због временских прилика или других објективних околности, које представљају објективну сметњу за извођењем радова, због којих Извођач није у могућности да изведе радове из члана 1. овог Уговора, рок за извршење радова се може продужити, о чему одлучује Надзорни орган и то констатује грађевинским дневником.

Члан 9.

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 10.

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уоворна страна задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ:                                                                      НАРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

Иван Степановић

____________________		                                         ___________________

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________

________________________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У ДИНАРИМА |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________

_________________________________________________________________ даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности – Радови- Замена старе дрвене столарије новом ПВЦ столаријом у издвојено одељењу у Мозгову поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.